FINAER  ·  HubSpot CRM

Gestión de Contratos en HubSpot

Automatización del proceso de emisión y control de contratos

Organización: FINAER

Área: Equipo de Gestión de Contratos

Plataforma: HubSpot CRM — Portal EU1 145725856

Versión: 1.0 — Abril 2026

Estado: Propuesta para aprobación

# 1. Resumen ejecutivo

El equipo de gestión de contratos de FINAER administra actualmente el control y emisión de contratos de forma manual mediante una hoja de cálculo. Este documento propone migrar ese proceso a HubSpot CRM, aprovechando la integración ya existente con el sistema administrativo y los registros de solicitudes que ya operan en la plataforma.

Objetivo principal: Reemplazar la planilla manual por un pipeline nativo de HubSpot que asigne contratos automáticamente, notifique al ejecutivo responsable y genere métricas de gestión en tiempo real — sin agregar carga operativa al equipo.

La propuesta prioriza la adopción sobre la complejidad: el proceso replicado en HubSpot es intencionalmente similar al que el equipo ya conoce, con los mismos campos y las mismas responsabilidades, pero con las ventajas de la automatización y la trazabilidad.

# 2. Situación actual

## Proceso vigente

Cuando una solicitud alcanza la etapa de firma, el equipo de contratos recibe la información por canales informales y registra manualmente en una hoja de cálculo compartida los datos del contrato. La siguiente tabla compara el estado actual con la solución propuesta:

| Campo | Descripción | Hoy | Con HubSpot |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha de ingreso | Manual | Automático |
| OC | Ejecutivo comercial | Manual | Automático |
| Controlador | Ejecutivo de contratos | Manual | Automático (rotación) |
| Código solicitud | Código A-XXXXXX | Manual | Automático |
| Fecha firma | Fecha/hora de firma | Manual | Automático |
| Categoría | Tipo de contrato | Manual | Manual |
| Observaciones | Notas del ejecutivo | Manual | Manual |

## Problemas del proceso actual

- Sin asignación automática: la distribución de trabajo depende de coordinación manual.

- Sin notificaciones: el ejecutivo debe estar atento a la planilla para detectar nuevos contratos.

- Sin métricas: no es posible medir volumen, tiempos o carga por persona de forma sistemática.

- Riesgo de pérdida de información: una fila mal completada o no registrada genera brechas.

- Duplicación de datos: la información ya existe en el sistema admin y en HubSpot, pero se re-ingresa manualmente.

# 3. Solución propuesta

## Pipeline "Gestión de Contratos" en HubSpot

Se crea un nuevo pipeline de negocios (Deals) en HubSpot específico para el equipo de contratos. Cada contrato a gestionar es un registro independiente, creado automáticamente cuando la fecha de firma es cargada en la solicitud original.

Etapas del pipeline:

- Pendiente — Recién asignado, el ejecutivo aún no intervino.

- En gestión — El ejecutivo está trabajando en el contrato.

- Emitido — El contrato está listo y controlado.

- Baja — Cancelado o no procede.

## Campos del registro de contrato

Los campos marcados como "Automático" se completan solos desde los datos del Deal de ventas. El ejecutivo solo completa los dos últimos.

| Campo | Tipo | Origen |
| --- | --- | --- |
| Nombre del contrato | Texto | Automático — generado por workflow |
| Ejecutivo asignado | Usuario HubSpot | Automático — asignación rotativa |
| Fecha firma fianza | Fecha | Automático — copiada del Deal de ventas |
| Código de solicitud | Texto | Automático — copiado del Deal de ventas |
| OC responsable | Texto | Automático — copiado del Deal de ventas |
| Categoría del contrato | Selección | Manual — el ejecutivo selecciona |
| Observaciones | Texto libre | Manual — el ejecutivo completa |

Principio de adopción: El equipo completa únicamente los campos que hoy ya completa en la planilla. El resto se llena automáticamente desde los datos que ya existen en HubSpot.

# 4. Automatización

El flujo completo se implementa con un único workflow en HubSpot con los siguientes pasos:

Paso 1 — Disparador: fecha de firma cargada

Cuando se completa la propiedad Fecha firma fianza en un Deal del Pipeline de Ventas, el workflow se activa automáticamente.

Paso 2 — Creación del Deal de contratos

Se crea un nuevo Deal en el pipeline "Gestión de Contratos", en etapa "Pendiente", con los datos del Deal de ventas ya cargados.

Paso 3 — Asignación rotativa al equipo

HubSpot distribuye el nuevo contrato automáticamente entre los ejecutivos del equipo de contratos, en rotación equitativa.

Paso 4 — Notificación al ejecutivo asignado

El ejecutivo recibe una notificación inmediata en HubSpot y por email con el link directo al registro del contrato.

Paso 5 — Gestión y cierre

El ejecutivo avanza el Deal entre las etapas del pipeline a medida que gestiona el contrato. Al finalizar, lo mueve a "Emitido".

# 5. Métricas y KPIs disponibles

Con este modelo, los reportes nativos de HubSpot permiten medir automáticamente:

- Volumen por período: contratos creados por semana, mes o ejecutivo comercial (OC).

- Carga por ejecutivo: contratos asignados y pendientes por cada miembro del equipo de contratos.

- Tiempo de gestión: tiempo promedio desde la asignación hasta la emisión del contrato.

- Stock pendiente: contratos en estado Pendiente o En gestión en tiempo real.

# 6. Plan de implementación

| # | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar valores del campo "Categoría" con el equipo | Franco Cavadini | Pendiente |
| 2 | Confirmar usuarios HubSpot del equipo de contratos | Franco Cavadini | Pendiente |
| 3 | Crear pipeline "Gestión de Contratos" con etapas | HubSpot Admin | A iniciar |
| 4 | Crear propiedades: categoría y observaciones en Deals | HubSpot Admin | A iniciar |
| 5 | Crear workflow de automatización completo | HubSpot Admin | A iniciar |
| 6 | Prueba piloto con 3–5 contratos reales | Equipo de contratos | A iniciar |
| 7 | Ajustes post-piloto y activación definitiva | Franco Cavadini | A iniciar |

# 7. Criterios de éxito

- El equipo abandona la planilla de cálculo como herramienta principal de seguimiento.

- Cada contrato que llega a firma genera automáticamente un registro en HubSpot, sin intervención manual.

- Los ejecutivos completan solo 2 campos por contrato: categoría y observaciones.

- El tiempo de notificación desde la carga de la fecha de firma hasta que el ejecutivo recibe el aviso es inferior a 2 minutos.

- Se puede obtener el stock de contratos pendientes en tiempo real sin consultar a nadie.

Nota sobre adopción: El éxito de este proyecto depende directamente de que el proceso en HubSpot sea igual o más simple que la planilla. Si en alguna etapa del piloto se detecta fricción operativa, se ajusta el diseño antes de la activación masiva.

FINAER  ·  Propuesta de implementación — Gestión de Contratos en HubSpot  ·  Versión 1.0  ·  Abril 2026