Prueba Piloto de HubSpot – Incidencias

1. Objetivo del piloto

Validar, en un entorno real y controlado, el uso de HubSpot como sistema central de gestión de casos nuevos de incumplimiento, cubriendo el circuito completo desde el reclamo inicial hasta el registro del impacto económico.

El piloto no busca una implementación definitiva, sino probar el modelo de trabajo, medir impacto operativo y detectar fricciones antes de una adopción total.

2. Alcance del piloto

Casos incluidos:

- Únicamente casos nuevos, ingresados a partir de la fecha de inicio del piloto.

- Reclamos levantados por inmobiliarias o propietarios mediante el formulario actual.

Casos excluidos:

- Casos históricos o ya en gestión.

- Reprocesos o rearmado de casos existentes.

3. Alcance operativo

El piloto cubre el circuito completo de gestión, utilizando tres módulos de HubSpot de forma integrada.

El objetivo es validar un modelo de trabajo real, minimizando duplicación administrativa y manteniendo el control del dato.

3.1 Tickets (Service Hub)

- Representan un reclamo formal con riesgo legal.

- Se crean exclusivamente a partir del formulario actual.

- El formulario captura información declarativa sobre:

  - inquilino

  - propietario

  - inmobiliaria

Esta información no se considera definitiva hasta ser validada por el gestor.

El gestor:

- Valida y normaliza la información declarada

- Gestiona el caso desde el ticket (correos, llamadas, notas, adjuntos)

- Prioriza según:

  - cercanía al plazo legal (día 4–5 hábil)

  - importancia de la inmobiliaria

  - monto estimado del incumplimiento

El ticket es el punto central de trabajo y el contexto desde el cual se realizan todas las asociaciones.

3.2 Asociaciones y modelo de datos

- A partir del ticket, el gestor:

  - busca o crea la empresa inmobiliaria

  - busca o crea el contacto inquilino

  - busca o crea el contacto propietario

- Las asociaciones se confirman desde el ticket, no desde los objetos individuales.

El formulario captura intención; el gestor valida y ordena las relaciones.

3.3 Negocios (Sales Hub)

- Se crean solo cuando FINAER debe desembolsar dinero. (Recomendado, a definir)

- Nunca se crean de forma automática ni por default.

- Representan el impacto económico del caso, no la gestión operativa.

3.4 Pedidos (Objeto personalizado)

- Se crean únicamente cuando existe un movimiento de dinero real.

- Regla del piloto:

  - 1 transferencia = 1 pedido

- Cada pedido:

  - se asocia al negocio correspondiente

  - incluye el comprobante del movimiento

Si una transferencia cubre más de una deuda, se documenta en notas. No se fracciona en el piloto.

4. Rol del gestor

- Se asigna un único gestor del área de Prejudicial.

- Atiende todos los casos nuevos dentro de HubSpot.

- Utiliza el circuito completo (Tickets → Negocio → Pedido).

- No gestiona casos históricos.

- Funciona como referente del piloto:

  - prueba el sistema

  - detecta problemas

  - aporta feedback real

El resto del equipo continúa operando con la metodología actual durante el piloto.

5. Qué se busca validar

Durante el piloto se evaluará:

- Impacto en la carga administrativa.

- Claridad del circuito de trabajo.

- Capacidad de gestionar casos sin Excel.

- Visibilidad real de:

  - casos nuevos

  - prioridades

  - desembolsos

- Fricciones operativas reales.

6. Qué NO forma parte del piloto

Para proteger el alcance y los tiempos, el piloto no incluye:

- Migración de casos históricos.

- Automatizaciones complejas.

- Integración completa o parcial con el sistema Admin.

- Reporting avanzado o definitivo.

- Reemplazo total de Excel para todo el equipo.

7. Resultado esperado

Al finalizar el piloto, FINAER contará con:

- Un modelo operativo probado.

- Evidencia real sobre adopción y carga administrativa: Qué tareas se simplifican, cuáles no, y dónde está el límite razonable.

- Feedback concreto del área: Qué les sirve, qué no, qué ajustarían antes de implementar.

- Base sólida para definir una implementación escalable: Qué automatizar, qué mantener manual y qué no replicar.

Aclaraciones importantes

Este piloto no tiene como objetivo resolver ni automatizar la totalidad de la operación actual, sino probar un modelo de trabajo real en un contexto controlado.

En ese sentido, es importante aclarar que el piloto:

- No reemplaza de forma inmediata todas las herramientas actuales (Excel, correos, etc.).

- No incluye la gestión de casos históricos, solo aplica a casos nuevos.

- No busca automatizar cálculos contables ni conciliaciones financieras.

- No persigue un modelo perfecto ni definitivo, sino uno usable y sostenible.

- No elimina la carga administrativa, sino que busca hacerla más ordenada y trazable.

El objetivo principal es aprender, ajustar y validar antes de escalar la implementación al resto del área.