FINAER — Arquitectura CRM HubSpot

Propuesta técnica

Firma digital de Cartas de Pago — integración Signatura ↔ HubSpot

Preparado por: Franco Cavadini

Destinatarios: Tech Lead / Líder de área

22 de julio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Hoy la Carta de Pago se envía por correo pidiendo firma manual (imprimir, firmar, escanear, devolver) — sin validez legal reforzada ni estado visible en HubSpot.

Proponemos integrar Signatura (ya contratado) al flujo actual: firma con validez legal (blockchain) y estado sincronizado automáticamente en HubSpot. Volumen inicial: 700 cartas/mes, a la baja.

- Por qué es prioritario: el receptor que esta integración necesita es la misma infraestructura que desbloquea el wizard nuevo de Incumplimientos (pedido por Operaciones) y el circuito completo Signatura ↔ HubSpot ↔ Drive. Una sola inversión, tres entregables.

# 2. Situación actual

Flujo vigente (custom_code_carta_pago.js, en producción):

- Genera el PDF desde un template de Google Docs (placeholders: monto, expediente, deudor, período).

- Lo envía por correo al propietario, pidiendo firma y devolución manual.

Fricción: la devolución depende de que el propietario imprima, firme, escanee y reenvíe — sin trazabilidad ni validez legal reforzada.

# 3. Solución propuesta

Insertar a Signatura en el momento en que hoy se genera el PDF:

- Envío a firma: el PDF se sube a Signatura vía API con el propietario como firmante.

- Gestión de la firma: Signatura maneja invitación, identidad y firma — nada para imprimir ni escanear.

- Confirmación automática: un webhook avisa cuando se firma, rechaza o cancela, y actualiza el estado en HubSpot.

# 4. Arquitectura propuesta

Depende de una decisión en curso: el TL está evaluando si el receptor de webhook (y el wizard de Incumplimientos, que necesita lo mismo) corre en Cloudflare o en AWS, ya disponible en FINAER. Mismo patrón en ambos casos — URL pública, secreto nunca expuesto. No se puede avanzar hasta que esa decisión y el wizard estén en producción.

| Componente | Función | Base técnica |
| --- | --- | --- |
| Envío a firma (ida) | Extiende el custom code actual: al generar el PDF, lo envía a Signatura y guarda el ID de documento en HubSpot. | custom_code_carta_pago.js (ya en producción). |
| Receptor de webhook (vuelta) | Recibe el aviso de Signatura, valida su autenticidad y actualiza el estado en HubSpot. | A definir con el TL: Cloudflare o AWS Lambda — misma decisión que el wizard de Incumplimientos. |

# 5. Modelo de datos en HubSpot

A validar contra el portal antes de crear (evitar duplicados):

- ID de documento de Signatura (texto) — para reconciliar estado.

- Estado de firma (enumeración): Enviado / Visto / Firmado / Rechazado / Cancelado.

# 6. Decisiones de negocio / legal

- Nivel de validación del firmante: email, email + SMS, o biometría (DNI + selfie) — a definir con Legales según riesgo y costo variable.

- Criterio uniforme o por monto: mismo esquema para todos los propietarios, o mayor validación a partir de cierto monto.

# 7. Seguridad

API Key de Signatura y secreto de validación de webhooks (HMAC-SHA256) como variables de entorno, nunca en el código — estándar ya vigente en FINAER.

# 8. Próximos pasos

- Bloqueante: wizard de Incumplimientos en producción y decisión de infraestructura (Cloudflare / AWS) del TL.

- Definir con Negocio/Legales el nivel de validación de firmante.

- Confirmar o crear las propiedades necesarias en HubSpot.

- Desplegar el receptor de webhook con URL pública fija.

- Extender el custom code de envío a firma (misma API Key).

- Pedir a quien administra Signatura la API Key y el alta del webhook en un solo paso.

- Piloto con un lote reducido antes del rollout completo.